**Carta Proposta de Desenvolvimento de Website**

Presidente Prudente, 02 fevereiro de 2019.

Caro cliente,

Eu\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, aluno do curso **Técnico em Informática para Internet** da Unidade SENAC Presidente Prudente. Venho através desta carta, oferecer de forma gratuita uma aplicação web (site, blog, sistema e etc..) para você.

O projeto tem por objetivo otimizar e gerenciar sua empresa tornando-a mais eficiente e eficaz em seus processos. O nosso projeto faz parte da **UC (unidade curricular)** de **projeto integrador** do curso, onde os alunos precisam desenvolver um website de forma a agregar conhecimento.

**Produto/Serviço**

A prestação de serviço consiste no desenvolvimento de um de site para a sua empresa**,** que tem por objetivo otimizar o seu trabalho e aumentar o relacionamento com seus clientes, oferecendomais um canal de comunicação e divulgação dos seus produtos e serviços através da internet.

O que poderá ser desenvolvido (de acordo com a escolha do cliente):

* Institucional;
* Blog;
* Sistema comercial;

**Serviços:** Criação da identidade visual, configuração da hospedagem e treinamento.

**Custos**

Por se tratar de um projeto acadêmico, a construção do website terá um custo de **R$0,00**; exceto os custos de domínio e hospedagem que serão de responsabilidade do cliente caso este se interesse em manter o website ao final do projeto.

Abaixo há uma demonstração de quanto seria o valor de um website e todo o seu processo de desenvolvimento se este fosse um projeto não acadêmico.

**Prazos e Investimento (tabela demonstrativa)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fase** | **Descrição** | **Prazo** | **Valor** |
| Planejamento | Elaboração de proposta para o projeto | 7 dias | R$0,00 |
| Desenvolvimento | Criação da identidade visual (logomarca, layout, fontes, imagens, etc) | 7 dias | R$ 300,00 |
| Desenvolvimento | Codificação completa do site em linguagem de programação (html/css/php) compatível com os principais navegadores | 14 dias | R$ 800,00 |
| Desenvolvimento | Configuração do gerenciados de conteúdo(wordpress) para a Galeria de Fotos e Página Inicial | 7 dias | R$ 500,00 |
| Implantação | Contratação do serviço de hospedagem + Publicação do site na hospedagem contratada | 5 dias | R$ 200,00 |
| Entrega | Criação de conta no Analytics para monitorar visitantes + treinamento da ferramenta | 5 dias | R$ 200,00 |
| TOTAL |  | 45 dias | R$ 2.000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Serviços de Hospedagem** | **Preço** |
| [Hospedagem uol](https://uolhost.uol.com.br/hospedagem-de-sites.html) | 9,90/mês ou 118,00/ano |
| [Hospedagem Hostinger](https://www.hostinger.com.br/#gref) | 3,99/mês ou 48,00/ano |
| [Hospedagem godaddy](https://br.godaddy.com/hosting/web-hosting-config-new.aspx?src=gs&plan=cpanel_workspace_tier0_036mo) | 9,99/mês ou 119,88/ano |

|  |  |
| --- | --- |
| **Serviços de Domínio** | **Preço** |
| [Domínio Registro.br](https://registro.br/ajuda.html?secao=pagamentoDominio) | 40,00/ ano ou 3,33/mês |
| [Domínio Godaddy](https://br.godaddy.com/tlds/com-br-domain?isc=gt02br20) | 26,99/ano ou 2,24/mês |
| [Domínio Local](https://www.locaweb.com.br/registro-de-dominio/?gclid=EAIaIQobChMI4_vT3JOb4AIVxQiRCh0r-wUyEAAYAyAAEgI8RPD_BwE) | 36,90/ano ou 3,32 /mês |

***Composição: 50% aceite + 50% final do projeto***

**OBS:** os valores citados acima são apenas para demonstração. Por se tratar de um projeto acadêmico. Seu custo será de R$0,00 com exceção dos valores de registo de domínio e hospedagem no servidor que são de responsabilidade do cliente.

**Considerações finais**

Na expectativa de estar oferecendo a melhor proposta para os serviços listados, aproveito a oportunidade para apresentar protestos de consideração e apreço. Se houver alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco pelo e-mail: **email@hotmail.com**

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Grupo 1 de desenvolvimento**