**Proposta de Desenvolvimento Web**

De acordo com a primeira reunião, dia 13/02/2019, foi sugerido pelo cliente uma melhora em seu site. Retornamos hoje 20/02/2019 com a proposta descrita abaixo:

Nossa proposta visa uma melhora do Web Site do Prof. Bercelli, tanto na parte visual quanto na parte de navegação para que os usuários possam acessar os conteúdos de forma eficiente e rápida.

**Projeto em Pauta**

A reformulação do Web Site será feita linguagem de programação **PHP7** para o back end. O front end será desenvolvido utilizando **HTML5, CSS3 e JAVASCRIPT** na sua versão do ECMAscript 6, o site funcionará nos principais navegadores nas suas versões mais atuais.

Como solicitado a interface será focada nas cores de tons pastéis, com um design agradável mantendo a maioria dos conteúdos atuais, com acréscimos de alguns conteúdos como: uma sessão de imagens pessoais (como seu jardim por ex.), mas sem perder a formalidade de uma página de conteúdo profissional.

Conforme dito acima o site terá visual intuitivo, de design simples e agradável, com imagens e páginas voltadas ao ensino, assim como uma página com links úteis, quem sou, contato e um link para outro blog pessoal do próprio professor Bercelli.

**Etapas de desenvolvimento**

**1ª fase: Desenvolvimento**

1. Criação da identidade visual (layout, fontes, imagens);
2. Seleção e tratamento das imagens para as páginas e galeria de fotos;
3. Codificação em linguagem de programação compatível com os principais navegadores;
4. Inserção do conteúdo (textos e imagens) da página inicial e páginas internas;
5. Documentação do sistema;
6. Testes finais;

**2ª fase: Implantação**

1. Publicação do site na hospedagem contratada;
2. Teste após publicação;

**3ª fase: Entrega**

1. Entrega e aprovação do cliente;
2. Treinamento do cliente;
3. Suporte (correções, e alterações) – à parte;

**Valores**

Valor total para o desenvolvimento e publicação do site é de **R$ 5.000,00** (cinco mil reais) pago da seguinte forma:

- Entrada de 30%;

- 20% após 1 mês;

- Restante ao final;

**OBS:** Valor pago apenas em dinheiro ou cartão.

**Tempo**

**1ª Desenvolvimento**

O tempo avaliado para o desenvolvimento do site, com todos os recursos e ferramentas necessárias é de 6 meses, a contar a partir da aprovação desta proposta e assinatura de contrato.

**2ª Manutenção**

A manutenção será fornecida durante 30 dias gratuitamente após a entrega do projeto, após isso terá um custo a ser cobrado de acordo com a gravidade do problema.

**3ª Contrato**

A assinatura do mesmo somente deverá ser feita sob a presença de nosso representante em data pré-definida e devidamente acertada entre as partes (ou segundo combinação entre as partes).  
A validade contrato é de 1 ano, a partir do momento em que for assinado por ambas as partes, sendo válido para os serviços de desenvolvimento e manutenção do site.

4ª **Sobre os originais do site**

Todos os arquivos originais do site, como scripts, gráficos, imagens, textos, etc. serão entregues ao proprietário do site somente quando houver o vencimento do contrato e a **NÃO** renovação do mesmo. Durante o período em que o **bercelli.com.br** estiver sob a contratação da empresa, todo esse material fica sob sua detenção provisória.

**Condições gerais**

* Validade da proposta: 15 (quinze) dias
* Itens não contemplados: Serviços de fotografia; aluguel de banco de imagens; Produção de conteúdo.
* Não será feito missão, visão e valores

Na expectativa de estar oferecendo a melhor oferta para os serviços solicitados, aproveito a oportunidade para apresentar protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Equipe 1**